VERBALE DI RIUNIONE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oggetto** | Gruppo tecnico Specifiche SUAP 13 febbraio | | | | |
| **Data Riunione** | 13-febbraio-2024 | **Ora inizio** | 15:30 | **Ora fine** | 16:50 |
| **Luogo/ Teleconferenza** | Teleconferenza | | | | |

Componenti Gruppo Tecnico

| **Nome Cognome** | **Ente di appartenenza** |
| --- | --- |
| Stefano Van der Byl, Vincenzo Travascio, Fabio Billeri, Maria Rosaria Cupparo | AgID |
| Fabrizio Pierleoni | Dipartimento per la trasformazione digitale |
| Giulia Brugnerotto, Leonardo Borselli | Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome |
| Giannina Caschin | ANCI |
| Andrea Sammarco | Unioncamere |

Partecipanti uditori

| **Nome Cognome** |
| --- |
| Fabio Ciminelli, Mauro Savini, Marco Mena, Mario Altavilla, Massimo Puggioni, Riccardo Anaclerio, Simone Baluci |

Ordine del giorno

|  |  |
| --- | --- |
| **N.** | **Argomento** |
| 1 | SAL GT |
| 2 | Consolidamento Flusso Git |
| 3 | Presentazione Issues proposte |
| 4 | Programmazione attività Gruppo Tecnico |

 Strumenti e Documenti a supporto della riunione

|  |  |
| --- | --- |
| **Strumento/Documento** | **Descrizione** |
|  | Presentazione PowerPoint utilizzata durante l’incontro. |
| [Immagine che contiene Segnale stradale, simbolo, design  Descrizione generata automaticamente](https://github.com/AgID/specifiche-tecniche-DPR160-2010/)Repository Git | Repository Git per gestire le Issues e apportare le modifiche ai documenti tecnici.  *[*[*https://github.com/AgID/specifiche-tecniche-DPR160-2010*](https://github.com/AgID/specifiche-tecniche-DPR160-2010)*]* |

Argomenti Trattati

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1 – SAL GT** | | |
| *Sono state presentate le azioni intraprese dal Gruppo Tecnico a seguito degli ultimi incontri:*   * *Chiuse 39 Issues approvate del Gruppo;* * *Presentate le Issues 45 e 47 al fine di richiedere una valutazione condivisa per comprendere meglio il perimetro e le azioni da applicare;* * *Riaperta la Issues 22, su richiesta di UnionCamere, al fine di condurre una analisi più approfondita.*   *Inoltre, è stato fatto presente a tutto il Gruppo Tecnico che è stato consolidato il flusso di gestione della procedura di merge dei branch contenenti le risoluzioni delle Issues.*  *Si ricorda di segnalare i nominativi e le e-mail degli utilizzatori dello strumento al fine di censire correttamente tutte le utenze.* | | |
| **2 - Consolidamento Flusso Git** | | |
| *Durante la procedura di merge del branch “maintenance001” sul “main”, è stato riscontrato che l’aggiornamento ha effetto sugli artefatti che sono presenti sulle Specifiche approvate da Decreto e referenziati sul GitHub dalle stesse specifiche che, pertanto, non può essere modificato.*  *La risoluzione a tale problema è stata identificata con la creazione di un nuovo branch intermedio,* *“approved001”, che si interpone tra “maintenance001” e “main”. Così facendo, si possono propagare le risoluzioni approvate dal Gruppo Tecnico sul nuovo branch (“approved001”), che saranno oggetto di trasmissione ai Ministeri competenti e solo a valle della pubblicazione degli atti normativi di aggiornamento, verranno propagate al branch “main”.*  *Nel README del repository GitHub, relativamente ai branch di lavoro “maintenance001” e “approved001” sono state riportare le informazioni relativamente all’utilizzo dello strumento GitHub condiviso dal Gruppo Tecnico.* | | |
| **3 - Presentazione Issues proposte** | | |
| *Sono state presentate le Issues che risultano aperte, ovvero le Issues 22, 45 e 47 già note al Gruppo Tecnico e la* *Issue 52 creata poco prima dell’incontro odierno.*  *ISSUE 22: la* *Issue in questione evidenzia la necessità di tracciare eventi di audit sul Catalogo SSU, anche se segnalati oltre il limite massimo del procedimento amministrativo. Il Catalogo, ad oggi, è stato implementato offrendo questa funzionalità e può permettere una segnalazione al mittente di un messaggio di warning in caso di superamento del limite di tempo. Questa seconda funzionalità ad oggi non è prevista nelle Specifiche Tecniche. AgID si è impegnata a fare una proposta di modifica che sarà oggetto di valutazione nel prossimo incontro.*  *ISSUE 45: la* *Issue evidenzia lo scenario in cui una Amministrazione decide di effettuare un cambio di prodotto relativamente ad una propria componente. Per un lasso di tempo l’Ente gestirà in parallelo i due prodotti. Considerato che tale circostanza è determinata dalle scelte organizzative interne all’Ente, il Gruppo Tecnico ha condiviso che il singolo Ente dovrà gestire internamente il corretto instradamento dei procedimenti ai prodotti utilizzati. Ne consegue che non risultano necessarie modifiche alle Specifiche Tecniche. Pertanto, la* *Issue può essere chiusa come concordato dal tutto il Gruppo.*  *ISSUE 47: la soluzione proposta in merito la modifica sintattica dell’attributo “code” in “**officecode” è stata concordata da tutto il Gruppo. Il Gruppo tecnico ha approvato la soluzione proposta.*  *ISSUE 52: la nuova* *Issue è stata aperta da UnionCamere al fine di richiedere la rimozione dalle Specifiche Tecniche delle funzionalità di creazione e modifica delle componenti informatiche rese disponibili alle Amministrazioni dal Catalogo SSU. Tale richiesta è motivata dal fatto che la registrazione delle componenti informatiche sul Catalogo deve avvenire sulla base delle evidenze del Sistema di accreditamento. Il Gruppo Tecnico ha condiviso di avviare l’analisi della Issue.*  *Durante la discussione sulle Issues aperte è pervenuta la richiesta da parte di un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di prevedere nei prossimi incontri una sezione dedicata per approfondire il diagramma E-R del Catalogo SSU. Si decide di approntarne uno specifico.* | | |
| **4 – Programmazione attività Gruppo Tecnico** | | |
| *Sono state presentati i prossimi incontri del Gruppo Tecnico:*   * *7 marzo 2024 ore 10:30 –* *è previsto il 1° marzo come termine ultimo per la raccolta di nuove segnalazioni per favorire la predisposizione* *degli elaborati utili agli incontri del GT come richiesto* * *21 marzo 2024 ore 10:30 – è previsto il 15 marzo come termine ultimo per la raccolta di nuove segnalazioni per favorire la predisposizione degli elaborati utili agli incontri del GT come richiesto*   *Sarà previsto un ulteriore incontro per l’approfondimento richiesto sul diagramma E-R del Catalogo SSU.* | | |
| **Task** | **Owner** | **Scadenza** |
| Segnalare ad AgID le utenze da abilitare in scrittura sul repository GitHub.  Nello specifico riscontro delle utenze GitHub:   * AltaUC * LeonardoBorselli * luigi-colella-IC * nirubino | Referenti Gruppo tecnico |  |
| Fornire eventuali osservazioni e considerazioni sulle issues aperte. | Referenti Gruppo tecnico | 01/03/2024 |