VERBALE DI RIUNIONE

| Oggetto | Gruppo tecnico Specifiche SUAP 07 marzo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data Riunione | ## 07-marzo-2024 | Ora inizio | ## 10:30 | Ora fine | ## 11:30 |
| Luogo/ Teleconferenza | Teleconferenza |  |  |  |  |

Componenti Gruppo Tecnico

| Nome Cognome | Ente di appartenenza |
| --- | --- |
| Stefano Van der Byl, Vincenzo Travascio, Maria Rosaria Cupparo | AgID |
| Fabrizio Pierleoni | Dipartimento per la trasformazione digitale |
| Gessyca Golia, Leonardo Borselli | Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome |
| Giannina Caschin, Paola Becherini | ANCI |
| Andrea Sammarco assente, sostituito da Mario Altavilla | Unioncamere |

Partecipanti uditori

Nome Cognome

Catia Guerrera, Fabio Ciminelli, Marco Mena, Massimo Puggioni, Paolo Lucia, Riccardo Anaclerio, Simone Baluci

Ordine del giorno

| N. | Argomento |
| --- | --- |
| 1 | SAL GT |
| 2 | Presentazione Issues proposte |
| 3 | Altri temi trattati |
| 4 | Programmazione attività Gruppo Tecnico |

Strumenti e Documenti a supporto della riunione

| Strumento/Documento | Descrizione |
| --- | --- |
|  | Presentazione PowerPoint utilizzata durante l’incontro. |
| Repository Git | Repository Git per gestire le Issues e apportare le modifiche ai documenti tecnici. [https://github.com/AgID/specifiche-tecniche-DPR160-2010] |

Argomenti Trattati

| 1 – SAL GT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sono state presentate le azioni intraprese dal Gruppo Tecnico a seguito degli ultimi incontri: - AgID ha presentato una risoluzione per un errore rilevato nel flusso Git riscontrando un consenso da parte del Gruppo Tecnico; - AgID ha chiuso la issue 47 dopo aver ricevuto l’approvazione da parte del Gruppo in data 13/02/24 - AgID ha preso in lavorazione le issue 22 e 54 con lo scopo di presentare una soluzione - Il GT ha preso in lavorazione la issue 52 - AgID ha chiuso la issue 45 a seguito della valutazione considerata con il GT con la quale si è deciso che i singoli enti dovranno gestire l’instradamento dei processi ai prodotti utilizzati. |  |  |
| 2 - Presentazione Issues proposte |  |  |
| Sono state presentate le Issues che risultano aperte, ovvero le Issues 54, 52 e 22. ISSUE 54: la proposta di risoluzione per la issue prevede l’aggiornamento del sequence diagram General001, comprendendo il file in formato mermaid e i relativi file in png e svg. Si segnala che non risultano impatti alcuni con l’aggiornamento del sequence diagram. Il GT ha approvato la soluzione proposta (PullRequest: https://github.com/AgID/specifiche-tecniche-DPR-160-2010/pull/62) determinando la chiusura della issue (https://github.com/AgID/specifiche-tecniche-DPR-160-2010/issues/54). ISSUE 52: in considerazione della soluzione proposta elaborata da UnionCamere (PullRequest: https://github.com/AgID/specifiche-tecniche-DPR-160-2010/pull/56), il GT si riserva l’analisi della stessa al fine di valutare la sua approvazione nel prossimo incontro. ISSUE 22: il GT ha avviato l’analisi della soluzione proposta da AgID (PullRequest: https://github.com/AgID/specifiche-tecniche-DPR-160-2010/pull/61) riscontrando l’esigenza, in considerazione delle riflessioni dei membri, di posticipare al prossimo incontro l’approvazione o il diniego della stessa. Per tenere traccia delle riflessioni dei partecipanti al GT, i membri dello stesso riporteranno le proprie riflessioni come commento alla issue (https://github.com/AgID/specifiche-tecniche-DPR-160-2010/issues/22). Il GT ha evidenziato l'esigenza di un riscontro da parte del gestore del Catalogo SSU relativamente alla proposta di gestire la segnalazione dell'anomalia di un evento di audit differente da quelli attesi (out_of_flow), oltre alla segnalazione del superamento di un tempo massimo (expected_time_exceeded). |  |  |
| 3 - Altri temi trattati |  |  |
| GESTIONE PIANO AGGIORNAMENTO: i referenti del MIMIT e DFP hanno informato il GT della possibilità che le variazioni delle Specifiche Tecniche, ritenute di impatto poco rilevante sulle implementazioni delle componenti previste nel Sistema degli Sportelli Unici, potranno essere recepite e formalizzate tramite Circolare. VALUTAZIONE DI IMPATTO: i referenti del MIMIT e DFP hanno richiesto al GT, nell’ipotesi di variazioni delle Specifiche Tecniche che possano condizionare i tempi e i costi delle implementazioni delle componenti previste nel Sistema degli Sportelli Unici, di fornire immediata segnalazione. |  |  |
| 4 – Programmazione attività Gruppo Tecnico |  |  |
| Sono state presentati i prossimi incontri del Gruppo Tecnico: - 21 marzo 2024 ore 10:30 – è previsto il 15 marzo come termine ultimo per la raccolta di commenti e/o nuove segnalazioni per favorire la predisposizione degli elaborati utili agli incontri del GT come richiesto Così come richiesto dal GT, AgID convocherà un ulteriore incontro per l’approfondimento sul diagramma E-R del Catalogo SSU. |  |  |
| Task | Owner | Scadenza |
| Fornire eventuali osservazioni e considerazioni tramite commenti sulle issues aperte. | Referenti Gruppo tecnico | 15/03/2024 |